붙임 ① (표준서식, 훈련생 작성용)

IT 프로젝트 개발 계획서(안)

(「커피전문점 마이크로서비스」)

2025.12.18~2026.01.20

| 훈련과정명 (소속) | 클라우드 데브옵스 프론트엔드&백엔드 자바(JAVA) 풀스택 (중앙정보기술인재개발원) |
| --- | --- |
| 팀 명 | 부리또 |
| 팀장 성명 | 서재홍 |
| 팀원 성명 | 박윤호 |
| 팀원 성명 | 하성호 |
| 팀원 성명 | 이주희 |
| 지도교사 | 정지웅 |

- 개  요

□ 프로젝트명

- TORY COFFEE 커피전문점 마이크로서비스 시스템

□ 개발 배경 및 필요성

- 마이크로서비스 아키텍처는 소프트웨어를 작은, 독립적인 서비스로 분할하는 개발 방법론임

- 물리적인 하드웨어 인프라 구축 없이 클라우드 플랫폼을 통한 서비스를 구현하고자 함

- 대규모 시스템을 더 효율적으로 구축하고 유지 보수하는 데 도움이 됨

- 서비스별 독립적인 배포 및 확장이 가능하여 운영 효율성 향상이됨

□ 개발목표

- Java/Spring Boot 기반 마이크로 서비스 아키텍처 구축

- Spring Cloud를 활용한 서비스 디스커버리 및 API 게이트웨이 구현

- RabbitMQ를 통한 비동기 메시지 처리 시스템 구축

- AWS EKS/Docker 기반 클라우드 배포 환경 구성

- JWT 기반 보안 인증 시스템 구현

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

- 마이크로서비스 아키텍처를 구현하고 관리하기 위해 다양한 플랫폼과 도구들이 개발됨

- Kubernetes, Docker, Amazon Web Services (AWS) 등이 있음

- Spring Boot와 Thymeleaf로 코드를 구현하여 Docker를 활용한

AWS EKS 배포

□ 산출물

| 산출물 | 설명 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| ERD | 데이터베이스 구조 설계서 | 서재홍 |
| 시스템 아키텍처 | MSA 구조 및 기술 스택 문서 | 박윤호 |
| 메뉴구조도 | 사이트맵 및 화면 흐름도 | 하성호 |
| 화면설계서 | 각 화면별 UI 상세 설계 | 서재홍 |
| 멘토링 일지 |  | 박윤호 |
| 발표 PPT | 최종 발표 자료 | 이주희 |

- 주요 기능

| 주요 기능 명칭 | 주요 기능에 관한 상세 설명(명세) |
| --- | --- |
| 서비스 디스커버리 | Netflix Eureka 서버를 구축하여 마이크로 서비스 등록 및 발견 |
| API 게이트웨이 | Spring Cloud Gateway를 구축하여 서비스 라우팅 및 로드벨런싱 |
| 메시지 큐잉 | RabbitMQ를 통한 마이크로 서비스 간 메시지 발행 및 구독 |
| 회원 관리 | 회원 등록, 로그인, 인증관리 |
| 상품 관리 | 커피 메뉴 등록, 조회, 옵션 및 영양정보 관리 |
| 주문 관리 | 장바구니, 주문 생성, 주문 상태 관리, 결제 처리 |
| 재고 관리 | 재료 재고 현황 관리, 주문 시 자동 재고 차감 |
| 게시판 | 공지사항, FAQ, 1:1 문의 및 답변 관리 |
| 관리자 기능 | 회원 관리, 상품 관리, 문의 관리, 통계 |

- 시스템 구조

3.1 구성요소

| 구성요소 | 설명 | 개발환경 및 구현방법 |
| --- | --- | --- |
| Service Discovery | 마이크로서비스 등록/발견, 상태 모니터링 | Netflix Eureka Server (8761) |
| API Gateway | 요청 라우팅, 로드벨런싱, CORS 처리 | Spring Cloud Gateway (8000) |
| DB | 회원 상품, 주문, 재고 데이터 관리 | MYSQL 8.0 (서비스별 분리) |
| Mwssage Queue | 주문 시 재고 서비스로 메시지 비동기 전달 | RabbitMQ 3.x |
| Backend Services | 회원, 상품, 주문, 게시판, 재고, 관리자 서비스 | Spring Boot 3.1.5, JPA |
| Frontend | 웹 사용자 인터페이스, API 프록시 | Thymeleaf, RestTemplate |
| Container | 서비스 컨테이너화 및 오케스트레이션 | Docker, Kubernetes (AWS EKS) |

3.2 Kubernetes 배포 구조

| 구성요소 | Workload Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| MYSQL (4개) | Statefulset | 영구 스토리지(PVC), 순차적 배포/삭제, Headless Service |
| RabbitMQ | Deployment | Stateless 메시지 브로커 |
| Spring 서비스 | Deployment | Stateless 애플리케이션, HPA로 자동 스케일링 |
| Ingress | ALB | AWS ALB 로드벨런서, 경로 기반 라우팅 |

HPA

- CPU 70%, Memory 80% 기준 자동 스케일링

- 최소 2개 ~ 최대 10개 pod

3.3 서비스 포트 구성

| 서비스 | 포트 | 데이터베이스 |
| --- | --- | --- |
| Eureka Server | 8761 |  |
| Gateway Service | 8000 |  |
| Frontend Service | 8005 |  |
| Member Service | 8004 | member_db (3306) |
| Product Service | 8001 | product_db (3307) |
| Order Service | 8002 | order_db (3308) |
| Board Service | 8006 | member_db (3306) |
| Inventory Service | 8008 | inventory_db (3309) |
| Admin Service | 8007 | member_db (3306) |

  - 서비스간 통신 흐름도

- 프로젝트 개발 일정 (WBS)

4.1 WBS 개요

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| - 계획/분석 | 1주차 | 목표 정의, 요구분석, 계획서 작성 |
| - 설계/구현 | 2주차 | 시스템 구조 설계, 기능 구현, DB 구축 |
| - 통합/배포 | 3주차 | 기능 통합, 테스트, 배포, 발표 |

4.2 상세 WBS

| 작 업 명 | 담당자 | 개발 일정 |  |  | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 W | 2 W | 3 W |  |  |
| 1. 계획 |  |  |  |  |  |  |
| - 목표정의 | 전체 |  |  |  | 2일 소요 |  |
| - 계획서 작성 | 전체 |  |  |  |  |  |
| - 요구사항 분석 | 전체 |  |  |  |  |  |
| - 계획서 작성 | 전체 |  |  |  |  |  |
| 2. 설계 |  |  |  |  |  |  |
| - 시스템 아키텍처 | 전체 |  |  |  | 4일 소요 |  |
| - ERD 설계 | 전체 |  |  |  |  |  |
| - 화면 설계 | 서재홍 |  |  |  |  |  |
| 3. 구현 |  |  |  |  |  |  |
| - Eureka Server | 전체 |  |  |  | 3일 소요 |  |
| - Gateway Service | 전체 |  |  |  |  |  |
| - Member Service | 하성호 |  |  |  |  |  |
| - Product Service | 이주희 |  |  |  |  |  |
| -Order Service | 박윤호 |  |  |  |  |  |
| - Board Service | 하성호 |  |  |  |  |  |
| - Inventory Service | 박윤호/이주희 |  |  |  |  |  |
| - Admin Service | 하성호 |  |  |  |  |  |
| - Front Service | 전체 |  |  |  |  |  |
| 4. 통합 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |
| - 서비스 통합 | 박윤호/서재홍 |  |  |  | 9일 소요 |  |
| - RabbitMQ 연동 | 박윤호 |  |  |  |  |  |
| - 단위/통합 테스트 | 전체 |  |  |  |  |  |
| - 오류 수정 | 전체 |  |  |  |  |  |
| 5. 배포 및 발표 |  |  |  |  |  |  |
| - Docker 컨테이너화 | 서재홍 |  |  |  | 2일 소요 |  |
| - k8s(EKS) 배포 | 서재홍 |  |  |  |  |  |
| - 최종 발표자료 작성 | 전체 |  |  |  |  |  |

- 조직 구성 및 업무 분장

5.1 팀원 구성

| 이름 | 역할 | 담당업무 |
| --- | --- | --- |
| 서재홍 | 시스템 아키텍트/인프라/프론트엔드 | Frontend Service 개발, 시스템 아키텍처 설계, Docker/k8s 배포 |
| 박윤호 | 시스템 아키텍트/백엔드 개발/DB 설계 | Order service, Inventory Service 개발, RabbitMQ 설계, REST API 구현, ERD 설계, 데이터 모델링 |
| 이주희 | 시스템 아키텍트/백엔드 개발/DB 설계 | Product Service, Inventory Service 개발, REST API 구현, ERD 설계, 데이터 모델링 |
| 하성호 | 시스템 아키텍트/백엔드 개발/DB 설계 | Member Service, Board Service, Admin Service 개발 REST API구현, ERD 설계, 데이터 모델링 |

5.2 서비스별 담당자

| 서비스 | 담당 업무 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| Eureka Server | 서비스 디스커버리, 상태 모니터링 | 전체 |
| Gateway Service | API 라우팅, 로드벨런싱, CORS | 전체 |
| Frontend Service | 웹 UI, Thymeleaf 템플릿, API 프록시 | 서재홍 |
| Member Service | 회원가입, 로그인, JWT | 하성호 |
| Product Service | 메뉴 조회, 옵션/영양정보 관리 | 이주희 |
| Order Service | 장바구니, 주문 생성, 결제처리 | 박윤호 |
| Inventory Service | 재고 관리, 주문 시 자동 재고 차감 | 박윤호, 이주희 |
| Board Service | 공지사항, FAQ, 1:1 문의 관리 | 하성호 |
| Admin Service | 관리자 기능, 회원/문의관리 | 하성호 |
| RabbitMQ | 주문.재고 연동 메시지 큐 설계 | 박윤호 |
| Docker/K8s 배포 | 컨테이너화, EKS 배포, HPA 설정 | 서재홍 |
| ERD/DB 설계 | 데이터 모델링, MySQL 스미카 설계 | 전체 |

5.3 역할별 상세 업무

| 역할 | 담당업무 |
| --- | --- |
| 시스템 아키텍트 | MSA 아키텍처 설계, 서비스 간 통신 흐름 설계, Spring Cloud 구성 (Eureka, Gateway), RabbitMQ 메시지 큐 |
| 백엔드 개발 | 각 마이크로서비스 비즈니스 로직 구현, JPA 엔티티 및 Repository 개발, REST API 구현, API 연동 |
| 프론트엔드 개발 | Thymeleaf 템플릿 개발, UI/UX 구현, 반응형 웹 디자인 |
| DB 설계 | ERD 설계, 서비스별 MySQL 데이터베이스 구축, 테이블 설계 및 관계 정의 |
| 인프라/DevOps | Docker 컨테이너화, Kubernetes(AWS EKS) 배포, ECR 이미지 관리, HPA설정 |

- 개발 환경

6.1 개발 도구

| 구분 | 도구 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| IDE | Intellij IDEA / VS Code | 코드 작성 및 디버깅 |
| 버전관리 | Git, GitHub | 소스 코드 버전 관리 |
| 빌드도구 | Gradle | 프로젝트 빌드 및 의존성 관리 |
| API 테스트 | curl | REST API 테스트 |
| DB 관리 | H2 Console(로컬), MySQL(K8S) | 데이터베이스 조회/관리 |
| 컨테이너 | Docker Desktop / Docker CLI | 이미지 빌드 및 컨테이너 실행 |
| K8s 관리 | kubectl | 클러스터 리소스 관리 |
| AWS | AWS Console | EKS, ECR, ALB등 리소스 관리 |
| AWS | AWS CLI | AWS 리소스 CLI 관리 |
| EKS | eksctl | EKS 클러스터 생성/관리 |

6.2 기술 스택

| 구분 | 기술 | 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Language | Java | 17 | LTS |
| Framework | Spring Boot | 3.1.5 |  |
| Cloud Framework | Spring Cloud | 2022.0.4 |  |
| Service Discovery | Netflix Eureka |  | Spring Cloud Netflix |
| API Gateway | Spring Cloud Gateway |  |  |
| ORM | Spring Data JPA/Hibernate |  |  |
| Database (로컬) | H2 |  | In-memory, 개발용 |
| Database (K8s) | MySQL | 8.0 | StatefulSet 배포 |
| Message Queue | RabbitMQ | 3.X | Spring AMQP |
| Authentication | JWT (JJWT) | 0.11.5 | HS512 알고리즘 |
| Security | Spring Security |  |  |
| Template Engine | Thymeleaf |  |  |
| Build Tool | Gradle | 7.x+ |  |
| Container | Docker | Latest |  |
| Orchestration | Kubernetes |  | AWS EKS |
| Container Registry | AWS ECR |  |  |
| Load Balancer | AWS ALB |  | Ingress Controller |
| Storage | AWS EBS | gp2 | PersistentVolume |

- 기대 효과 및 활용 분야

7.1 기대효과

- 확장성 향상 : 마이크로서비스는 각 서비스를 독립적으로 배포하고 확장할 수 있으므로 시스템의 전체적인 확장성과 유연성을 향상함

- 개발 생산성 증대 : 마이크로서비스는 각 서비스를 작은 단위로 분할하여 개발 및 배포 프로세스를 가속화

- 기술 다양성 : 마이크로 서비스 아키텍처는 각 서비스가 독립적으로 개발되므로 다양한 기술을 적용 가능

- 클라우드 최적화 : 마이크로서비스는 클라우드 네이티브 환경에서 개발되고 운영되는 데 이상적임

- 장애 격리 : 한 서비스의 장애가 전체 시스템에 영향을 미치지 않음

7.2 활용 분야

- 전자 상거래 : 온라인 쇼핑몰, 결제 시스템

- 물류/배송 : 주문관리, 배송 추적 시스템

- F&B : 프렌차이즈 주문/ 재고 관리 시스템

- 위험 요소 및 대응 방안

| 위험 요소 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 간 통신 장애 | 높음 | Circuit Breaker 패턴 적용, 재시도 로직 구현 |
| 데이터 일관성 문제 | 중간 | Saga 패턴 검토, 이벤트 소싱 고려 |
| 인증 토큰 탈취 | 높음 | HTTPS 적용, 토큰 만료 시간 단축, Refresh Token 활용 |
| 서비스 장애 전파 | 높음 | 헬스 체크, 자동 복구, 로드벨런싱 |
| 배포 실패 | 중간 | Blue-Green 배포, 롤백 전략 수립 |